维修资金使用流程图（正常使用）

出现维修情形

申请人拟订使用方案，编制施工方案和工程预算

编制施工方案和预算

公示

征集业主意见

公示征集业主意见结果

签订工程合同

维修资金使用备案

工程竣工验收并公示

资金拨付

单项电梯工程2万元以上及维修工程预算5万元以上的应由工程造价咨询机构进行造价审核

1.绵阳市住房专项维修资金使用方案（系统打印填写）

2.维修工程施工方案

3.维修工程预算书

4.造价审核报告

5.住房专项维修资金使用预算分摊清册（系统打印）

6.绵阳市住房专项维修资金使用项目公示（系统打印）

申请人公示资料1-6留存影像资料

1.工程现场鉴证单和工程竣工验收单（系统打印填写）

2.绵阳市住房专项维修资金使用项目验收结果公示（系统打印）

申请人公示资料2留存影像资料

要件齐全，区(园区)住建局经办部门在6个工作日内完成备案，备案通过后区（园区）住建局发布备案公告。

1.绵阳市住房专项维修资金使用划拨申请表(系统打印填写)；

2.发票；

符合拨付条件的，区(园区)住建局经办部门在3个工作日内完成拨付

向区(园区)住建局经办部门提交使用申请书

1.投票通知公告（系统打印）

2.投票询异公示和绵阳市住房专项维修资金公众服务平台业主投票情况表（系统打印）

3.投票结果通知公告（系统打印）

申请人公示资料1-3并留存影像资料，公示资料（2和3）时告知区(园区)住建局经办部门现场查验

选择施工单位

5万元以下的维修工程项目自行选定施工单位；5万元至20万元维修工程项目应通过比选选定施工单位；20万以上的应通过招标方式选定施工单位。

组织施工

- 1.申请人应当对申请使用备案材料的真实性、合法性、有效性负责，不得隐瞒真实情况或者提供虚假材料。

- 2.《绵阳市物业管理条例》自2019年9月1日起施行，根据条例第六十七条：“市人民政府可以根据实际情况就专项维修资金筹集、使用和监管等事项制定实施办法”。目前我市维修资金应急使用等事项的实施办法正在制定过程中。